总    则

（一）招标项目

1、招标范围

张家口市第一中学新校区行政办公楼暖气改造。

2、投标人资格要求

投标人必须具有独立法人资格、持有建设部门核准的三级以上（含三级）营业执照经营范围中含有水电施工。

3、维修标准：

确保行政办公楼暖气在冬季采暖期达到或超过国家规定的温度。

4、维修时间要求：

采暖期结束后，在不影响学生正常学习生活的前提下，保持施工现场环境整洁，争取早日完工。

投  标  报  价

投标报价

1、	投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括设备、劳务、管理、材料、维修、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

2、	投标报价方式：本工程采用下列方式：

固定价格报价。投标人应充分考虑学校不影响学生正常学习、生活调整确定风险系数计入投标报价, 今后不作调整。

3、投标报价编制要求

(1)、投标人应根据本招标文件、现场条件以及企业自身的实际情况、市场价格信息等自主报价；

（2）所有报价以人民币表示，投标人报价单位为万元，保留小数点后两位；

4、投标保证金

投标人在获取招标文件的同时缴纳投标保证金人民币20000元整。未中标者在招标人与中标人签订养护承包合同后5日内退还保证金（不计利息）。中标人的投标保证金直接转为履约保证金。

（二十四）合同签订

1、	招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订承包合同。

2、	中标人须缴纳人民币20000元作为履约保证金，才可与招标人签订暖气改造承包合同。

合    同

（一）	拟签订合同的主要条款：

[一] 质量管理目标（详见合同）

[二] 合同期限

合同期限为30天，保修期限为自签订合同之日起二年。

[三]材料设备供应

甲方不提供任何设备（只提供电源）。

[四] 维修工程付款

工程完工后经验收支付工程款的50%，经过第一个采暖期，达到学校要求，再支付40%，保修期结束后支付剩余10%尾款。

[五]分包与转包

不允许转包或分包; 如承包人擅自将中标项目全部或其中的一部分转包或分包给其它单位, 发包人有权中止合同,由此造成的一切损失由承包人承担。

[六]违约责任：

1、如因甲方原因，造成乙方未完成规定管理目标或直接造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方相应补偿；乙方有权要求甲方限期整改，并有权终止合同。

2、维修期间，如因乙方原因施工不当或不到位，造成不能完成管理目标或直接造成甲方经济损失的，如损坏其他设施，影响学生休息，建设方检查未达标准要求，甲方有权要求乙方限期整改，发出书面整改通知，要求中标单位当日内整改到位，未能按期处理完毕，甲方有权要求赔偿，赔偿标准为每日按合同价款的0.5‰赔偿,直至整改完毕；若超出2天发现承包方有拖工、停滞现象，仍未整改完毕，甲方有权采取一切必要的强制措施，扣除合同价款的20％，无条件解除承包合同，直至取消中标资格，并没收其全部履约保证金。

3、甲、乙双方如有采取不正当竞争手段而取得管理权或致使对方失去管理权，或造成对方经济损失的，应当承担全部责任。

[七]其他

1、合同规定的施工期满，本合同自然终止。

2、本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任并按有关法规政策规定及时协商处理。

3、合同履行期间如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，提请物业管理主管部门调解，调解不成的，提交张家口市仲裁委员会依法裁决。

4、本合同履行期间，承包方必须根据劳动法的要求进行规范用工，承担所聘用人员应享受的福利及社保费用等，合同履行期间如发生劳动纠纷，与发包方无关，且发包方不承担任何连带责任。

联系人：刘国强

联系电话：13931308898

截止时间：2014.03.28

张家口市第一中学

基建维修科

2014.03.24